项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 改善办学条件-基础设施改造-教学楼A座外墙保温工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京一商集团有限责任公司 | | | | | | 实施单位 | 北京一商集团有限责任公司干部学校 | | |
| 项目负责人 | 汪洋 | | | | | | 联系电话 | 69757031 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 198.756132 | | 198.756132 | | 188.861746 | 10 | 95.02% | 9.5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 198.756132 | | 198.756132 | | 188.861746 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 改善在校师生教学、学习环境。提升教学环境的舒适性，实现培训与教学实习业务。教学楼A座外墙新做保温及外墙粉刷工程。达到保温效果，与校园整体建筑风格相匹配。 | | | | | | 完成教学楼A座外墙保温项目实施，改善了在校师生教学、学习环境。提升教学环境的舒适性，达到保温效果，起到了节能降耗的效果。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保温隔热墙面面积 | | 2969.4平米 | 2969.4平米 | 5 | 5 |  |
| 外墙线条刷涂料长度 | | 1521米 | 1521米 | 5 | 5 |  |
| 屋面刚性层 | | 96平米 | 96平米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 设备质量 | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | | 前期准备阶段 | | 2021年3月 | 2021年3月 | 5 | 5 |  |
| 招标采购阶段 | | 2021年4-5月 | 2021年4-5月 | 5 | 5 |  |
| 工程施工时间 | | 2021年6月-8月 | 2021年6月-8月 | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | | 项目预算控制金额 | | 控制在198.756万元内 | 控制在198.756132万元内 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | | 环境效益 | | 改善提升在校师生的学习环境，提升学校竞争力 | 提升在校师生的学习环境，提升学校竞争力 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | 保证外墙与建筑主体达到同步的使用年限 | 外墙与建筑主体已经同步使用年限 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 学生满意度 | | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。